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ДОКУМЕНТ 01  /  ТИПОВОЙ ШАБЛОН
Договор на разработку сайта
Фиксирует объём работ, этапы, порядок оплаты, приёмки и передачи прав.
	НОМЕР
	№ ________

	ДАТА И МЕСТО
	«___» __________ 20___ г. · г. Москва

	ПРОЕКТ
	_______________________________________________

	ЗАКАЗЧИК
	_______________________________________________

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ИП Гладышев Андрей Иванович


	ВАЖНО
	Типовой шаблон. Перед подписанием адаптируйте его под конкретный проект; при необходимости получите юридическую консультацию.



ИП Гладышев Андрей Иванович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1  Предмет договора
Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику сайт, а Заказчик — предоставить исходные материалы, принять результат и оплатить работы.
Состав, характеристики и результат работ определяются настоящим договором, Техническим заданием (Приложение № 1), сметой и письменно согласованными изменениями.
Если иное прямо не указано в Техническом задании, домен, хостинг, платные лицензии, сервисы, тексты, фото, видео и иные материалы третьих лиц не входят в стоимость.
2  Материалы и взаимодействие
Заказчик передаёт материалы и доступы, необходимые для работы, в течение ____ рабочих дней после подписания договора и внесения аванса.
Заказчик подтверждает наличие прав на передаваемые материалы и несёт ответственность за законность их использования.
Рабочие согласования ведутся по электронной почте, в согласованном мессенджере и/или системе управления задачами. Сообщения с согласованных адресов признаются деловой перепиской Сторон.
Если Заказчик задерживает материалы, согласование или ответ более чем на ____ рабочих дней, сроки Исполнителя сдвигаются на период задержки и разумный срок возобновления работ.
3  Этапы и сроки
	ЭТАП
	РЕЗУЛЬТАТ
	СРОК

	1. Аналитика и структура
	Бриф, карта страниц, функциональные требования
	___ раб. дней

	2. Прототип
	Схемы ключевых страниц / сценариев
	___ раб. дней

	3. Дизайн
	Согласованные макеты
	___ раб. дней

	4. Разработка
	Адаптивная реализация и интеграции
	___ раб. дней

	5. Тестирование и запуск
	Проверенный сайт, доступы и инструкции
	___ раб. дней



Общий срок: ориентировочно ____ рабочих дней с даты получения аванса и полного комплекта исходных материалов. Точные даты фиксируются в Техническом задании или календарном плане.
4  Стоимость и порядок оплаты
Общая стоимость работ составляет __________ (__________________________) рублей. НДС не облагается в связи с применяемой Исполнителем системой налогообложения.
Оплата: аванс ____% — в течение ____ банковских дней после выставления счёта; промежуточный платёж ____%; окончательный платёж ____% — до передачи исходников, административных доступов и исключительных прав.
Дополнительные работы выполняются только после письменного согласования состава, цены и срока.
Комиссии платёжных систем и банков каждая Сторона оплачивает самостоятельно, если иное не согласовано письменно.
5  Согласование, правки и приёмка
В стоимость включено ____ раунда консолидированных правок на каждом согласуемом этапе, если иное не указано в Техническом задании.
Правка — изменение в рамках ранее согласованного решения. Новая структура, функции, контент или смена концепции считаются дополнительными работами.
Заказчик в течение ____ рабочих дней после передачи этапа направляет единый перечень замечаний либо подтверждает согласование.
Финальный результат передаётся по ссылке, на хостинг Заказчика и/или архивом. Стороны подписывают акт сдачи‑приёмки.
Если в течение ____ рабочих дней Заказчик не направил мотивированные замечания, результат считается принятым в части очевидных характеристик, доступных для проверки.
6  Интеллектуальные права
После полной оплаты Исполнитель передаёт Заказчику исключительные права на специально созданные для проекта оригинальные элементы в объёме, указанном в Техническом задании.
Права на библиотеки, шрифты, плагины, стоковые материалы, CMS и иные объекты третьих лиц предоставляются по лицензиям их правообладателей.
До полной оплаты Заказчик вправе использовать результаты только для проверки и согласования.
Если Заказчик письменно не запретил публикацию, Исполнитель вправе после публичного запуска указать проект в портфолио без раскрытия конфиденциальной информации.
7  Гарантия и поддержка
Гарантийный срок на исправление воспроизводимых ошибок, возникших по вине Исполнителя, составляет ____ календарных дней с даты приёмки.
Гарантия не распространяется на изменения Заказчика или третьих лиц, обновления сторонних сервисов, хостинг, вредоносное ПО и нарушение инструкций.
Поддержка, развитие и обновление контента после гарантийного срока оформляются отдельным заказом или соглашением.
8  Конфиденциальность и персональные данные
Стороны не раскрывают третьим лицам полученную в связи с проектом конфиденциальную информацию, кроме случаев, предусмотренных законом или необходимых для исполнения договора.
Если проект предполагает обработку персональных данных, Заказчик определяет цели и законные основания обработки, а Стороны при необходимости подписывают отдельное поручение на обработку данных.
Пароли и ключи доступа передаются безопасным способом и после запуска подлежат смене Заказчиком.
9  Ответственность и форс‑мажор
Стороны отвечают за нарушение обязательств в пределах документально подтверждённого реального ущерба; упущенная выгода не возмещается, если иное не установлено законом.
Совокупная ответственность Исполнителя по договору не превышает стоимости фактически оплаченных работ по спорному этапу, кроме случаев, когда такое ограничение запрещено законом.
Сторона освобождается от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы при своевременном уведомлении другой Стороны.
10  Срок действия, расторжение и споры
Договор действует с даты подписания до полного исполнения обязательств.
Каждая Сторона вправе отказаться от договора, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за ____ календарных дней. Заказчик оплачивает выполненные к дате прекращения работы и согласованные расходы.
Споры решаются путём переговоров и обязательной письменной претензии. Срок ответа на претензию — ____ рабочих дней. При недостижении соглашения спор передаётся в суд по правилам действующего законодательства РФ.
Приложения, сметы, акты и письменно согласованные изменения являются неотъемлемой частью договора. Допускается подписание электронными образами документов с последующим обменом оригиналами по требованию.
  Реквизиты и подписи сторон
	ЗАКАЗЧИК
Наименование / Ф. И. О.: __________________________
ИНН / ОГРН(ИП): _________________________________
Адрес: __________________________________________
Банк / р/с / к/с / БИК: ___________________________
Email / телефон: _________________________________

________________ / ______________________________
       подпись                         Ф. И. О.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Гладышев Андрей Иванович
ИНН 860219643299
ОГРНИП 3198611700068507
Москва, Пресненская набережная, д. 12
Email: web@curvedlines.ru
Банк / р/с / к/с / БИК: ___________________________

________________ / А. И. Гладышев
       подпись
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